WZÓR UMOWY NR IZ.272.5.2017

zawarta w dniu  ………. r. w Nałęczowie, pomiędzy: Gminą Nałęczów z siedzibą w Nałęczowie,   ul. Lipowa 3,  NIP 7162656792 reprezentowaną przez

Pana Andrzeja Ćwieka - Burmistrza Nałęczowa

- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

- firmą: ……………………..

mającą siedzibę: …………………………- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez: ………………………..

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do wykonania Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2540L w m. Piotrowice.

2.Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2

1. Na przedmiot Umowy określony w ( 1 składa się zakres rzeczowy:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika po lewej stronie drogi powiatowej od istniejącego chodnika – km 0+000 do 0+966. Szerokość chodnika wynosi 2,08 m na odcinku od km 0+000 do km 0+170 oraz 1,78 m na odcinku od km 0+170 do km 0+966. Chodnik zlokalizowany jest bezpośrednio przy krawędzi jezdni z wyniesieniem ponad poziom jezdni o 12 cm oraz obniżeniem krawężnika na zjazdach do 6 cm ponad poziom jezdni.

Nawierzchnia chodnika:

- warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa o grubości 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 grubości 3 cm,

- podbudowa z mieszanki cementowo –piaskowej Rz+2,5 MPa grubości 12 cm,

- warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego grubości 10 cm,

- zagęszczony grunt rodzimy.

Od strony zewnętrznej chodnik ograniczyć obrzeżem betonowym 30 x 8 cm, posadowionym na ławie betonowej z oporem o wymiarach 25 x 20 cm. Wobec zlokalizowania chodnika przy krawędzi jezdni należy zastosować krawężnik betonowy drogowy 30 x 20 cm posadowiony na ławie betonowe z oporem o wymiarach 40 x 35 cm i obniżyć do wysokości 6 cm ponad poziom jezdni.

Nawierzchnia chodnika na zjazdach na posesje:

- warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa o grubości 8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1 : 4 o grubości 3 cm,

- podbudowa z mieszanki cementowo-piaskowej  Rz = 5,0 MPa o grubości 15 cm,

- podbudowa z mieszanki cementowo-piaskowej Rz = 2,5 MPa o grubości 12 cm,

- zagęszczony grunt rodzimy.

Zjazdy należy wykonać do szerokości chodnika. Od strony zewnętrznej nawierzchnie zjazdu ograniczyć obrzeżem betonowym 30 x 8 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem o wymiarach 25 x 20 cm. Połączenie zjazdu na krawędzi jezdni przy chodniku przebiegającym przy krawędzi jezdni ograniczyć krawężnikiem betonowym o wymiarach 20 x 30 cm na długości 8 m posadowionym na ławie betonowej c12/15 o wymiarach 40 x 35 cm na granicy pasa drogowego z wjazdem na posesje chodnik ograniczyć krawężnikiem najazdowym na długości 4 m. o wymiarach 15 x 30 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem 35 x 35 cm. Na zjazdach publicznych szerokość zjazdu zwiększyć z 4 do 6 m.

Odwodnienie chodnika.

W ramach zadania przewiduje się odwodnienie chodnika powierzchniowe ze spływem wód opadowych do istniejącego rowu z zastosowaniem wpustów ściekowych wyposażonych w studzienki ściekowe z osadnikiem oraz ścieków ułożonych pod chodnikiem.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia prac : z chwilą podpisania umowy.

2. Termin zakończenia prac : 30.11.2017 r.

§ 4.

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wraz z podatkiem VAT na kwotę w wysokości: …………. (słownie: ……………………………………).

2. Kwota określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty i wszystkie elementy wynagrodzenia oraz całą wartość robót i materiałów, związanych z realizacją zadania.

3. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy nie może być wyższe niż określone w ust. 1.

§ 5

1. Rozliczenie robót i płatność będzie następować za faktycznie wykonany i zaakceptowany przez Zamawiającego zakres robót.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót, płatną w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania i zaakceptowania przez Zamawiającego.

§ 6

1.Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią określoną w § 2.

2. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym umową dotyczy również:

a) organizacji budowy;

b) uporządkowanie placu budowy

( 7

1. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować plac budowy, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

3. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot  Umowy z materiałów własnych.

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat lub aprobatę techniczną.

§ 9

Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie licząc od daty odbioru końcowego.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 3 pkt 2 w wysokości 0,05 % całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% całkowitej wartości umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- Za opóźnienie w realizacji płatności, o której mowa w § 5, pkt 2 niniejszej umowy w wysokości 0,05% całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki;

- Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie z winy Wykonawcy w wysokości 20% całkowitej wartości umowy.

3.Zarówno w przypadku zwłoki jak i odstąpienia od umowy Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na ogólnych zasadach odpowiedzialności kontraktowej, przewyższającego kary umowne.

§ 11

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

- wystąpienia istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia,

- zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

a) klęsk żywiołowych,

b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,

- zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostaje niezmienione,

- zaistnienia potrzeby wykonania prac dodatkowych, nie objętych niniejszą umową koniecznych do jej prawidłowego wykonania, szczególnie tych, bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane cele kontraktu na roboty budowlane,

- istotne zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wystąpienia nieprzewidzianej zmiany podwykonawców,

- wystąpienia nieprzewidzianej zmiany osób upoważnionych do kontaktowania i nadzorowania umowy,

- ograniczenia zakresu robót w sytuacji, gdy Zamawiający zaniecha ich wykonania oraz zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy o ich wartość. W powyższym przypadku Wykonawca przy udziale Zamawiającego przygotuje protokół na dzień rezygnacji, w którym zostaną wyszczególnione roboty, w których zamawiający zrezygnował oraz wysokość kwoty netto, o którą zostanie obniżone wynagrodzenie..

§  12

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§  13

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 14

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

...........................................	...........................................